A-KIT = Agora Exploratory Environment for Knowledge Discovery

# Tausta

Osana Agora Learning Laboratory (ALL) –osahanketta kehitetään Agora Centerin yhteistä tutkimusinfrastruktuuria. A-KIT-projektin tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa erityisesti kyselytutkimuksen suorittamista kokonaisvaltaisesti tukeva ohjelmistokokonaisuus, joka tukee erilaisten data-aineistojen keräämistä, visualisointia ja interaktiivista, kvalitatiivis-kvantitatiivista analysointia. Järjestelmän dokumentointi tulee myös tarjoamaan mahdollisuuden sen sisältämien menetelmien ja tekniikoiden ((etä)itse)opiskeluun osana tutkijakoulutusta. Järjestelmä eroaa olemassa olevista ympäristöistä mm. seuraavilla tavoilla:

- suunnittelu ja toteutus tapahtuu läheisessä yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa

- perus- ja pohjaoletukset menetelmien taustalla dokumentoidaan osaksi järjestelmää sen opetuskäytön edistämiseksi

- järjestelmä ei korvaa tai sisällä perinteisiä tilastollisia menetelmiä (SPSS) vaan täydentää niiden mahdollisuuksia

- järjestelmän asteittaisessa kehittämisessä hyödynnetään sillä itsellään luotuja ja siihen itseensä kohdistuvia kyselyjä

- tekniset peruslähtökohdat ovat laajennettavuus ja alustariippumattomuus

- järjestelmään liitettävien uusien neurolaskentatekniikoiden perusteet julkaistaan kansainvälisissä lehdissä

# Kokonaisaikataulu

| Vuosi: Tehtävä | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Esiselvitys: implementointitekniikan valinta |  |  |  |
| GUI-prototyypin implementointi ja alustava testaus |  |  |  |
| Visualisointijärjestelmän jatkokehitys |  |  |  |
| Lineaariset tekniikat visualisoinnin pohjana (esim. PCA, ICA) |  |  |  |
| Epälineaaristen neurolaskennan tekniikoiden kehittäminen visualization |  |  |  |
| Kyselytutkimukset ja sovellukset mittausdatan analysoinnissa |  |  |  |

# Tutkimusprosessi

Tutkimusongelman käsittelyn kokonaisprosessia kuvataan A-KIT-järjestelmässä seuraavilla vaiheilla:

- Tausta ja teoriat: tutkimusalue ja siihen liittyvät käsitteet ja teoriat sekä näiden jakautuminen eri kategorioihin; tutkimusongelmat.

- Tiedon keräys: tarvittavan aineiston hankkiminen; kyselylomakkeen muodostaminen.

- Tiedon analysointi: aineiston käsittely ja interaktiivinen, kvalitatiivis-kvantitatiivinen analysointi.

- Tutkimustulokset: johtopäätökset aineiston analysoinnin perusteella.

### A-KIT-järjestelmän toiminta

Tutkimusongelman käsittelyä tukeva tietotekninen toteutus kattaa tutkimusprosessin vaiheet 2 ja 3, lisäksi vaiheen 1 teoriatausta on mahdollista linkittää kyselylomakkeeseen.

- Kysely kuvataan XML–dokumenttiin.

- XML–dokumentista tehdään automaattisella muunnoksella (DTD + XSL) HTML–sivu. Muunnos tapahtuu joko A-KIT–palvelimella tai omalla työasemalla Windows–pohjaisella Winquest–ohjelmistopaketilla.

- HTML–sivu (kysely) julkaistaan halutulla palvelimella.

- Tutkittava kohdejoukko vastaa kyselyyn. Vastaukset ohjautuvat ja tallentuvat automaattisesti A-KIT–palvelimelle.

- Saadut vastaukset käsitellään (dimension kompressointi, formaatin muunnos) A-KIT–palvelimella visualisointityökalun vaatimaan muotoon.

- Vastauksien tarkastelu ja analysointi visualisointityökalulla tapahtuu omalla työasemalla.

## A-KIT-järjestelmän toteutuksen edistyminen 3/02 – 7/02

A-KIT-järjestelmä jakautuu kuvan 2 mukaisesti loogisessa mielessä kolmeen erilliseen osaan, joita ovat tiedonkeräysjärjestelmä, vastausdatan dimension kompressointi ja käsittely, sekä vastausdatan visualisointi. Projektissa on toteutettu vuoden 2002 heinäkuun loppuun mennessä yhteensä 7 htkk:n työpanoksella (ohjausresurssia huomioimatta) seuraavat työvaiheet:

- Järjestelmän yleisrakenteen suunnittelu.

- Visualisointityökalun prototyypin toteutus: toteutuskieleksi valittiin yleiskäyttöinen ja alustariippumaton Java; erityinen lisäetu oli tarjolla oleva Java 3D -kirjasto, joka on tarpeellinen tiedon kolmiulotteisessa esityksessä.

- Tiedonkeräysjärjestelmän suunnittelu, tekniikoiden valinta ja toteutus: kyselylomake tuotetaan XML–tiedostosta käyttäen Java- ja XSL–sovelluksia. Kyselylomakkeen tuottamat tiedot tallennetaan Agora Centeriin hankitulle palvelimelle Javan Servlet-tekniikkaa hyväksikäyttäen.

- Vastausdatan muuntaminen visualisointityökalua varten: dimension kompressointi ja tunnuslukujen laskenta tapahtuu toistaiseksi erillisenä toimintona (MatLab).

Loppuvuoden aikana A-KIT-järjestelmän kehittämistä jatketaan seuraavasti:

- Käytettävyyden ja pedagogisen käytettävyyden tutkimusalueiden kuvaaminen ja niitä vastaavien esimerkkikyselylomakkeiden muodostaminen.

- Visualisointityökalun prototyypin käytettävyystestaus ja jatkokehittäminen.

- Kompressiotekniikoiden kehittäminen.

- Järjestelmän käyttöohjeen ja teknisen dokumentoinnin täsmentäminen.