# Peer-to-Peer Computing – projektin tilanneraportti

## Taustaa

Hajautetut järjestelmät ovat perinteisesti perustuneet client-server –arkkitehtuureihin, jossa kommunikointiin käytetään keskitettyjä palvelimia. Tällainen ratkaisu ei sovellu järjestelmiin, joissa vikasietoisuus tai korkea kuormitus korostuvat, sillä järjestelmän pullonkaulaksi muodostuu yleensä palvelimien suorituskyky. Client-server ratkaisun haastajaksi ovat nousseet Peer-to-Peer –verkot (esim. musiikkitiedostojen välittämiseen kehitetyt Napster ja Gnutella), jotka edustavat perustavanlaatuista muutosta hajautettujen järjestelmien arkkitehtuurissa. P2P-verkoissa jokainen solmu toimii sekä palvelimena, että asiakkaana. Samalla tiedon varastointi ja laskenta voidaan hajauttaa, jolloin client-server ratkaisun pullonkaula saadaan eliminoitua.

Cheese Factory -projektissa tutkitaan laskennan hajauttamista useille, tasa-arvoisille laskentayksiköille. Tämäntyyppistä laskentaa kutsutaan Peer-to-Peer laskennaksi. P2P-laskennassa ei ole lainkaan Master-yksikköä, joka huolehtisi järjestelmän toiminnasta vaan myös kaikki ylläpitoon tarvittavat toiminnallisuudetkin (esim. tehtävien jako) on hajautettu. Ratkaisun etuna on vikasietoisuus ja ylläpidon helppous. Haittana on taas hallinta-algoritmien monimutkaisuus ja suurempi resurssien tarve.

## Projektin status

Cheese Factory –projekti etenee aikataulussa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana olemme määritelleet Chedar-hajautusalustan toiminnallisuuden [1,2] ja tavoitteena on saada valmiiksi toimiva prototyyppi tämän vuoden loppuun mennessä. Tärkeimmät tutkimusongelmamme kohdistuvat Chedarin toiminnallisuuteen, joten ensimmäisiä tutkimustuloksia on odotettavissa keväällä 2003.

Tutkimusprojektin toisen puoliskon muodostaa prosessi, jossa tavoitteena on istuttaa Chedar-hajautusalustan päälle datafuusiosovellus. Datafuusiosovelluksen vaatimusten määrittely on parhaillaan käynnissä ja selvitystyö datafuusiossa käytettävistä algoritmeista valmistuu syksyn 2002 aikana. Lisäksi olemme projektin aikana keränneet kokemuksia keskitetyn topologian järjestelmästä Globus Toolkit gridlaskenta-alustan avulla, jonka tulokset julkaisemme syksyn 2002 aikana.

Vuoden 2002 aikana projekti tuottaa seuraavat tulokset:

- Prototyyppi Chedar-hajautusalustasta (Java-komponenttikirjasto)

- Chedar-verkon etähallinta- ja mittaussovellus (Java-ohjelma)

- Julkaisu: Keskitetyn topologian heikkoudet grid-laskentaympäristöissä

- Pro Gradu –tutkielma: Datafuusioalgoritmit ja niiden evaluointi Java-ympäristössä

- Pro Gradu –tutkielma: Vertaisverkkoarkkitehtuuri datafuusiosovelluksille

## Tulevaisuus

Prototyypin valmistuttua tutkimme Chedarin adaptiivisten hakualgoritmien käyttäytymistä vikaantuvassa työasemien muodostamassa verkossa sekä julkaisemme järjestelmätason kuvauksen hajautusalustasta. Tavoitteena on myös tutkia algoritmien skaalautuvuutta verkkosimulaattorin (Network Simulator 2) avulla, jonka odotamme paljastavan uutta tietoa Chedarin kehittämistä varten.

## Viitteet

[1]	Vapa M., Weber M., Chedar – User Stories, 24.6.2002

[2]	Auvinen A., Vapa M., Weber M., Chedar – Technical Specifications, 2.7.2002